## Slide 1
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Integración de Instituciones Públicas a servicio de Botón de Pagos
OCTUBRE DE 2019

## Slide 2
BOTÓN DE PAGO
El botón de pago, es un servicio que ofrece TGR a las instituciones públicas para aportar en la economía de escala del país, permitiendo un mayor control de la recaudación de las instituciones, gestionando de forma más eficiente los recursos y una mejor y mayor transparencia en sus propios ingresos.
A través del Botón de Pago, las instituciones podrán ofrecer a sus usuarios:
Realizar las transacciones correspondientes a sus ingresos de manera virtual, rápida y segura
Agilizar sus procesos de pagos actuales
Delegar en TGR los procesos de cuadratura y rendición de fondos, utilizando su experiencia en la recaudación.

## Slide 3
FECHA
Reunión de coordinación
Presentación del servicio e información General acerca del servicio de botón de pago por parte de División de Operaciones y DTI
Envío de sitio informativo
Enviar a las instituciones sitio que contemple toda la documentación necesaria del proyecto de integración: Documentos, Preguntas Frecuentes
FECHA
FECHA
Sesión DTI
Sesión que explica cómo se desarrolla el proceso técnico de integración y habilitación del servicio
FECHA
Sesión Workshop
Desarrollo de taller de trabajo para resolver dudas y formación en el proceso técnico de integración del servicio de botón de pago
FECHA
Sesión Operaciones
Lanzamiento
PROCESO

## Slide 4
01
02
03
04
Envío de sitio
Envío de sitio informativo con documentos e instrucciones para comprender el proceso y los requerimientos necesarios
Equipo de Trabajo
Definir un equipo encargado de la integración que gestione el proyecto por parte de la IP
Formularios
Completar los formularios e información solicitada por TGR
Reuniones y workshop
Trabajo en modalidad de taller para capacitar a IPs en la integración técnica
FLUJO INICIAL DE INTEGRACIÓN
PROCESO

## Slide 5
EQUIPO DE TRABAJO
Jefe de proyecto
(Adminstrador)
Encargado de coordinaciones y de llevar a cabo la gestión del proyecto
DEFINIR EQUIPO
Defina las personas que participan en el proceso. Se recomienda considerar al menos 3 perfiles
Desarrollador
Encargado de la integración técnica y configuración del servicio
Analista
Encargado(s) de la elaboración y/o identificación de reglas de negocio y aspectos normativos
PROCESO
1

## Slide 6
PROCESO
PREGUNTAS FRECUENTES
Revisar preguntas frecuentes que permitan resolver dudas generales y específicas antes de iniciar el proceso de integración
DOCUMENTOS TÉCNICOS
Consulte toda la información del proceso de integración entrando en el apartado “Documentación”.
Documento Técnico
Documentación de Proceso de integración y pasos a seguir
DOCUMENTACIÓN
2

## Slide 7
CONVENIO
Complete la información requerida por la TGR para el desarrollo del convenio de cooperación
FORMULARIOS
Complete los formularios con los datos requeridos por la TGR
ENVÍO DE INFORMACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor.
PROCESO
3

## Slide 8
PORTAL DE INTEGRACIÓN
Sitio web que permite a las Instituciones Públicas conocer e informarse acerca del proceso de integración del botón de pago o Servicio de Recaudación que ofrece la Tesorería General de la República a las Instituciones Pública

## Slide 9
1. Selección y Pago de deuda
5. Depósito
2. Notificación de pago
4. Cuadratura IP
3. Cuadratura IRA
¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?