REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

Unité de Gestion du Projet de Résilience et de Développement communautaire  de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC/VFS-MR)

TERMES DE REFERENCES   POUR  LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT(CABINET) EN VUE D’ELABORER LES ETUDES DE FAISABILITE, L’APS ET L’APD POUR LA REALISATION DE DEUX PISTES DE DESENCLAVEMENT L'UNE POUR FACILITER LA CONNECTIVITE AVEC LES VILLAGES DU SENEGAL A LA FRONTIERE AVEC WOMPOU (9 Km) ET L’AUTRE ENTRE LE VILLAGE DE WOMPOU  ET N'KHEILE (31.5 Km) DANS LA COMMUNE DE WOMPOU

Juin 2025

Table des matières

4

4

4

5

5

6

6

6

7

8

8

8

9

11

12

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

19

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

  - Contexte général

La Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) est une plaine alluviale encadrée par des régions semi-désertiques et une grande partie de la longueur du fleuve Sénégal marque la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Alors que la VFS fournit la plupart des terres irriguées en Mauritanie (90 %) et au Sénégal (80 %), les communautés, des deux côtés du fleuve, restent largement pauvres et de plus en plus vulnérables. Beaucoup d'entre elles pratiquent une agriculture sédentaire (en tant qu'agriculteurs de subsistance ou petits exploitants), des activités pastorales ou la pêche le long du fleuve Sénégal. La plupart des villes sont également sous-équipées, des deux côtés du fleuve.

En Mauritanie, le projet proposé est en conformité avec les objectifs de la SCAPP(Stratégie de la croissance et de la prospérité partagée) : (i) Promouvoir une croissance forte, inclusive et durable (Promotion d’une agriculture productive, compétitive et durable, Développement des filières animales compétitives et gestion durable du système d’élevage extensif par exemple) ; (ii) Développer le capital humain et l’accès aux services sociaux de base ( éducation, santé, création d’emploi des jeunes et des femmes, etc. ) ; (iii) Renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions à savoir : Améliorer le contrôle citoyen de l’action publique, Accélération des politiques en faveur du dividende démographique ; la promotion de la participation citoyenne des femmes et la lutte contre les discriminations basées sur le genre.

  - Le Projet

L'objectif de développement du projet (ODP) est d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés ciblées dans la Vallée du Fleuve Sénégal (Mauritanie et Sénégal). Le projet est traité comme une série de projets (SOP), car cette approche permettra à d'autres pays (par exemple le Mali) de participer au programme et d'étendre les domaines et secteurs couverts dans chaque pays à une date ultérieure et en fonction des besoins et des exigences spécifiques du pays.

Le projet s'articule autour de quatre (04) composantes :

Composante 1 : Investir dans la résilience et l'inclusion des communautés pour la cohésion sociale

Cette composante financera des investissements multisectoriels, au niveau local et des activités connexes de renforcement des capacités, afin de renforcer la résilience des communautés, de promouvoir l'inclusion et de favoriser la cohésion sociale en réduisant les causes de conflit dans les territoires vulnérables ciblés de la VFS. En adaptant une approche de Développement Communautaire et Local (DCL) qui favorise la représentation inclusive des groupes vulnérables dans la prise de décision, au niveau des comités communautaires ; cette composante cherche à soutenir les plus vulnérables avec un accès amélioré aux infrastructures communautaires, aux moyens de subsistance et aux opportunités de cohésion sociale.

Composante 2 : Investissements territoriaux intégrés pour la connectivité et le Développement économique local

La composante 2 soutiendra les investissements dans les infrastructures territoriales, afin d'améliorer la connectivité pour faciliter l'activité économique locale et le commerce transfrontalier, ainsi qu'une approche intégrée de développement économique local (DEL) pour stimuler les opportunités économiques et les revenus des communautés ciblées. Les investissements seront concentrés dans un petit nombre de zones territoriales, y compris les centres urbains et, le cas échéant, les localités rurales environnantes, afin de rechercher des impacts plus importants. En particulier, il vise à fournir des services de meilleure qualité aux acteurs économiques sociaux et privés, par une concentration d'investissements à fort impact dans quelques villes dynamiques souffrant d'un déficit d'infrastructures.

Composante 3 : Gestion de projet et Renforcement institutionnel et plateforme régionale de gestion des connaissances

Ce volet soutiendra la gestion et la coordination du projet aux niveaux régional, national et infranational, en couvrant les coûts de fonctionnement et le renforcement des capacités des unités d'exécution du projet (UIP), en termes de planification, de mise en œuvre et de supervision technique des activités du projet, de gestion et de suivi des garanties environnementales et sociales, de gestion financière et de passation de marchés, de préparation des plans de travail, des budgets et des rapports d'avancement, ainsi que de communication et de suivi et d'évaluation (S&E), y compris les formations pertinentes, la mise en place d'un système d'information de gestion (SIG), le suivi communautaire et un mécanisme de retour d'information des bénéficiaires du projet/des audits sociaux.

Elle financera :(i) le renforcement et le développement des capacités des institutions et des communautés locales (notamment en matière de planification du développement territorial et régional) et (ii) la mise en place d'une plateforme régionale de gestion des connaissances (KMP) dans la VFS.

Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC)

Cette composante à budget zéro servira de mécanisme de financement d'urgence contingent qui pourrait être déclenché en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine et/ou de crise sanitaire, comme les pandémies, par la déclaration officielle d'une urgence nationale.

  - Justification

Dans le cas qui fait l’objet des présents TdRs, les sous-projets  à envisager par le PRDC/VFS-MR cadrent parfaitement avec les objectifs de la composante 2 qui soutiendra les investissements dans les infrastructures territoriales, afin d'améliorer la connectivité pour faciliter l'activité économique locale et le commerce transfrontalier, ainsi qu'une approche intégrée de développement économique local (DEL) pour stimuler les opportunités économiques et les revenus des communautés ciblées.

Dans le cadre de la garantie d'un environnement durable, tous les sous-projets financées par  le PRDC/VFS-MR font l’objet d’un screening E&S afin de satisfaire les critères d’éligibilité des sous-projets.

  - Présentation sommaire de sous-projets

Compte tenu des délais impartis pour soumettre une proposition de planification à la BM au plus tard le 30 Novembre sous forme de PTBA, au regard de la nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes dans cet exercice de planification en particulier les maires des communes concernées, l’Unité de Gestion du PRDC-VFS-MR a organisé, à partir du 28 octobre 2024, une série de quatre ateliers/rencontres avec les différents acteurs, au niveau des wilayas (Régions) sous la présidence des Walis (gouverneurs), en vue de planifier les activités du projet au titre de l’année 2025.

Au moyen de ces ateliers, le processus de ciblage et de sélection de sous-projets a été conduit avec toutes les parties prenantes (administration, maires, services techniques, collectivités territoriales, bénéficiaires, etc.). La sélection finale de ce sous projet a été faite par le Comité Régional de Développement (CRD) présidé par le Waly (Gouverneur de la Région) dans la Zone d’intervention du Projet.

  - RAPPEL DES OBJECTIFS De SOUS PROJETS

Les objectifs de ces sous-projets se résument comme suit :

Objectifs globaux

- Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations ciblées dans la vallée de la vallée du fleuve Sénégal ;

- Mettre en place une infrastructure répondant aux normes ;

- Accroitre les revenus tirés des chaines de valeurs agricoles ;

- Utiliser au maximum les ressources de la zone tant humaines qu'en matériaux locaux, tout en rationalisant ces ressources pour sauvegarder l’environnement ;

- Créer des emplois temporaires.

Objectifs spécifiques

- Réaliser des pistes d'accès et d’ouvrages de franchissement ainsi que la construction d'infrastructures socio-économiques ;

- Désenclaver la zone de sous projets pour faciliter la commercialisation des produits.

L’objet de la mission décrite dans ces des présents TDRs est  de réaliser des études de faisabilité APS (technique, économiques)  et des études techniques détaillées (APD) permettant l’élaboration de plans détaillés d’exécution et du Dossier d’Appels d’Offres (DAO) pour la réalisation de deux pistes de désenclavement l'une pour faciliter la connectivité avec les villages du Sénégal à la frontière avec Wompou et l’autre entre le village de Wompou  et N'Kheile (Commune de Wompou) dans la wilaya du Guidimagha. Les principaux travaux à réaliser sont notamment les travaux de terrassement, des couches de chaussée, de construction des ouvrages génie civil (ouvrages hydrauliques, ouvrages d’art, caniveaux, fossés, protection des talus, etc…. ).

- OBJECTIFS DE LA PRESTATION ET RESULTATS A ATTEINDRE

  - Objectif

Les présents termes de référence visent la sélection d’un consultant sous la forme d’un bureau d’études pour la conduite des principales missions ci-dessous décrites:

- Procéder à la cartographie de l’itinéraire retenu ;

- Conduire les études techniques APS, APD nécessaires permettant de déterminer et d’évaluer les quantités de travaux à exécuter. Cette évaluation devra permettre de déterminer le coût confidentiel des travaux à exécuter.

- Prendre en compte dans les études les effets de Changements Climatiques (CC) et les intégrer dans la conception et le dimensionnement des ouvrages projetées et de toutes leurs dépendances afin de garantir leur résilience climatique effective et efficiente aux CC. Le consultant devra aussi procéder à l’identification, la conception, le dimensionnement et l’évaluation des ouvrages requis et nécessaires pour garantir la protection des infrastructures du projet contre les effets de CC.

- Elaborer le DAO selon les derniers modèles de la Banque Mondiale et assister le Client pour la phase de sélection des entreprises et de rédaction des projets de marchés de travaux.

Il s’agira de constituer un dossier technique le mieux adapté en vue de réaliser des infrastructures fonctionnelles et viables ainsi qu’une estimation du coût basée sur des prix unitaires en tenant compte de la qualité de matériaux de construction et en favorisant les matériaux de construction locaux. Selon les conclusions des études APS, le maître d’ouvrage choisira l’option la mieux adoptée parmi les variantes proposées (03 variantes) et passera à la phase APD.

Les principaux travaux à réaliser sont notamment les travaux de terrassement et les travaux de construction des ouvrages de franchissement des cours d’eau (radiers, seuil-radiers, dalot et/ou buses).

Le Bureau réalisera sa mission conformément aux normes des missions et au respect des règles de l’art. En outre, il se conforme aux instructions qui lui sont donnés par l’UGP concernant le programme des travaux, les délais, l’ordre d’urgence des travaux et les modalités d’exécution.

  - Résultats à atteindre

Au niveau APS, il s’agit de confirmer la faisabilité du sous-projet, la satisfaction des critères d’éligibilité et proposer les variantes éventuelles

Il s’agit de : envisageables. Au stade de l’APD, le niveau de détail et précision augmente notamment en terme de conception technique, de définition et dimensionnement des différentes compositions de l’infrastructure  en tenant compte de l’estimation des quantités et du coût qui permettront par ailleurs d’établir le DAO et  aux entreprises d’élaborer leurs offres.

- réaliser des études techniques, économiques, pour la réalisation de deux pistes de désenclavement entre les localités citées dans les tableaux en annexe ;

- proposer les différentes variantes à l’UGP en exposant dans le rapport les avantages et les inconvénients de chaque solution (variantes) pour aider le maitre d’ouvrage dans le choix de la variante qui sera étudiée dans l’APD ;

- élaborer les plans des pistes et des ouvrages ;

- établir le devis estimatif des travaux ;

- établir les modes d’exécution des ouvrages ;

- présenter les résultats et les propositions des études APS lors d’un atelier de partage qui sera organisé par l’UGP. Les frais de l’organisation de l’atelier de partage sont sous la charge de l’UGP. Les représentants des acteurs tels que les directions des ministères de tutelle, les administrations locales, les collectivités locales, les bénéficiaires, la société civile, l’organisation des privés seront conviés à cet atelier. Les commentaires issus de cet atelier seront étudiés et pris en compte par le consultant dans la version définitive de l’APS. Un procès-verbal verbal sera rédigé à cet effet.

Au niveau APD,

- réaliser des études techniques détaillées pour la réalisation de deux pistes de désenclavement entre les localités citées dans les tableaux en annexe ;

- élaborer les plans détaillés des pistes, des ouvrages ainsi que des infrastructures connexes;

- établir le devis estimatif des travaux ;

- établir les spécifications techniques et les modes d’exécution des ouvrages ;

- ACTIVITÉS

Les activités du consultant seront réparties entre trois (3) grandes phases  : i) La réalisation des études d’APS. ii) Les études d’APD qui constituent une tranche conditionnelle avec le DAO ; elle est déclenchée seulement lorsque les résultats des études d’APS sont concluantes. iii) Enfin l’élaboration du DAO conformément au modèle de la BM en vigueur au niveau de la CMD ( Commission de Marché du Département de l’Agriculture). Le DAO devra inclure les résultats issus de la NIES ou l’EIES réalisées dans le cadre d’une autre mission effectuée par un autre Consultant.

  - PHASE APS

Collecte et analyse des données existantes

Le Consultant prendra soin de passer en revue l’ensemble des données disponibles et relatives au projet et de les collecter ; au niveau des services concernés et sur le terrain. De même les informations et données manquantes devront être recherchées par le consultant et à ses frais pour réaliser correctement l’actualisation des études.

    - Etude Hydrologiques, hydrogéologiques et hydrauliques

Cette étude dégagera les caractéristiques hydrauliques, hydrogéologiques et hydrologiques de la zone projetée (pluviométrie, crues, caractéristiques physiques de la zone, cartes hydrographiques, localisation des principaux axes de drainage Etc.) en vue de déterminer sa faisabilité technique et d’effectuer le dimensionnement des ouvrages.

Le consultant effectuera les examens et recherches nécessaires pour résoudre les problèmes d'assainissement et de drainage des ouvrages projetés et des ouvrages connexes à la piste. Pour cela, il déterminera les débits des bassins versants adjacents au site, effectuera l’analyse des risques d’inondations, le positionnement des ouvrages de protections des aménagements, des installations ainsi que des berges aussi bien en amont et qu’en aval, tels que : digues, fossés, exutoires, ouvrages hydrauliques, ponceaux, etc..). Il procèdera à l’étude détaillée:

- Des bassins-versants et conditions locales d'hydrologie,

- De la détermination des débits d'eau de surface,

- De la détermination des crues décisives.

Au-delà le consultant devra effectuer une étude qui se base sur l’observation de terrain (effets des écoulements, niveau des eaux, niveaux maximaux sur plusieurs années) en interrogeant la population locale.

Ces études seront entreprises sur tous les ouvrages hydrauliques existants en prenant soin de recueillir toutes les données techniques disponibles y compris les bassins versants, les hauteurs de précipitation, les niveaux d’inondation et en effectuant les reconnaissances de terrain.

Le Consultant procèdera à :

  - une inspection détaillée et un diagnostic des ouvrages hydrauliques existants et des emplacements des futurs ouvrages ;

  - la vérification et la mise à jour du dimensionnement des débouchés hydrauliques et des ouvrages divers ;

  - la conception des ouvrages d’art à réaliser ;

  - l’étude de drainage de pistes ;

  - la définition des aménagements spécifiques pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des ouvrages existants ou à projeter.

Il sera tenu compte pour le dimensionnement des ouvrages des fréquences suivantes :

  - collectes des eaux superficielles et rétablissement des petits et moyens cours d’eau : la crue décennale

  - le rétablissement des écoulements naturels importants : la crue centennale.

NB : le Consultant tiendra compte des effets des changements climatiques sur ces crues de dimensionnement afin d’anticiper leurs impacts sur les dimensions des ouvrages et de la piste.

Les ouvrages projetés seront conçus de manière à utiliser un maximum d’éléments standardisés.

Toutes les données et tous les résultats recueillis après reconnaissance pour les sols et matériaux, les terrains en fondations et la situation hydrologique, seront inventoriés et utilisés pour les études des ouvrages de drainage.

Le Consultant procèdera :

  - à la vérification et au contrôle de la stabilité des ouvrages existants afin de déterminer le type d’intervention à retenir (entretien, réhabilitation ou reconstruction) ;

  - aux essais géotechniques requis, pour chaque ouvrage,  permettant une bonne caractérisation des sols de fondation avec toutes les interprétations requises ;

  - à l’établissement des notes de calculs de dimensionnements des ouvrages à réhabiliter, à reconstruire ou à créer ainsi que de la protection des ouvrages ;

  - à l’établissement des projets d’exécution (plans d’exécution de détails, de coffrage et de ferraillage, etc. des ouvrages ;

  - aux calculs et dimensionnement de la stabilité des ouvrages.

    - Études topographiques

Il s’agit de travaux de planimétrie et d’altimétrie relatifs au sous-projet. Les levés topographique devront couvrir la zone projetée. D’une manière générale, tous les levés seront matérialisés sur le terrain et les échelles adoptées devront permettre une définition et implantation précises des ouvrage à réaliser au niveau des dépressions et des plaines submergées. Les résultats de cette étude constitueront la base de calculs de cubature, le choix adéquat des types d’ouvrages et le calage de l’ouvrage ou des pistes.

Le Consultant procédera au levé de détail des emprises, sur au moins vingt-cinq (25) mètres (en moyenne). Tous les points levés seront rattachés aussi bien en planimétrie qu’en altimétrie au système de repère général.

A partir de la polygonale et du tracé proposé, les axes des pistes seront matérialisés par des piquets en acier de 80cm d’hauteur. Ces piquets seront mis en place aux points caractéristiques du tracé retenu (sommets, entrée et sortie de courbes), sur le long du tracé à une distance n’excédant pas 20 mètres ainsi qu’au changement de pentes du terrain naturel. Des piquets seront aussi placés aux points singuliers (ouvrages existants, cours d’eau, etc.).

Les profils en travers seront levés à chaque point du piquetage sur une emprise d’au moins 20 mètres. Tous les points des profils en travers seront nivelés et judicieusement choisis pour permettre une bonne représentation des profils en long et en travers du terrain et un calcul précis des travaux de terrassements et pour obtenir une représentation correcte des abords de la piste pour l’évacuation des eaux de ruissellement ou d’inondation. Les ouvrages existants ou à créer feront l’objet de levés de détails.

Les particularités des nouveaux tracés ou tracés existant telles que les zones d’habitation, les zones agricoles, les implantations des ouvrages, etc., seront positionnées sur les dessins.

La traversée des agglomérations fera l’objet de levés de détails faisant apparaître la limite des fronts bâtis et tous les obstacles se trouvant dans les emprises.

Le traitement des données se fera par un système informatique adéquat. Le Consultant devra signaler dans son offre les types d’appareils topographiques et les logiciels spécialisés qu’il compte adopter pour les calculs géométriques et la restitution graphique. L’utilisation de la nouvelle technologie est un atout.

Le Consultant procèdera à / au :

  - relevé du tracé et au besoin à sa redéfinition selon une vitesse de base de 60 km/h;

  - l’optimisation du profil en long du projet ;

  - choix des zones d’application des profils en travers types ;

  - l’inspection et le diagnostic des ouvrages existants et éventuellement l’implantation et le calage des nouveaux ouvrages ;

  - l’établissement du tracé en plan, du profil en long et des profils en travers courants ;

  - l’étude des dispositifs de sécurité ;

  - l’étude de la signalisation verticale ;

  - l’établissement des plans et détails d’exécution ;

  - le calcul des cubatures et métrés des travaux ;

  - l’établissement du listing des éléments d’implantation du tracé, du profil en long projeté, de la plateforme des terrassements et de la couche de roulement ;

  - le screening environnementale et sociale du tracé avec les services techniques (DREEC)

Pour l’ensemble du projet des dessins d’exécution seront établis. Ils comprendront :

Les plans généraux et de détails :

  - Le plan de situation à l’échelle 1/200000 ;

  - Le tracé en plan (échelle 1/1000) et le profil en long (échelle 1/1000 en abscisse et 1/100 en altimétrie) montrant le positionnement des ouvrages ;

  - Les profils en travers types par zone homogène ;

  - Les plans d’implantation des ouvrages (échelle 1/500);

  - Les plans types des ouvrages ;

  - Les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages (échelle 1/20, 1/50, 1/100, selon les besoins) ;

  - Les profils en travers et le listing par pas de 20 mètres ;

  - Un dossier d’implantation sur le terrain des pistes et de leurs ouvrages annexes ;

  - Les plans de signalisation verticale ;

  - Les plans synoptiques des aménagements sur le format A3 pour la chaussée et le drainage;

  - Les plans des réseaux des concessionnaires existants et des adaptations à y apporter ;

  - Etc.

Ces dessins détaillés d’exécution qui seront exécutés en système métrique, feront apparaître le tracé du terrain naturel et celui de la ligne du projet, l’implantation de la polygonale, ainsi que le rattachement du tracé à celle-ci.

    - Etude géotechnique

Le consultant devra réaliser une étude géotechnique qui portera d’une part, sur l’étude des sols d’implantation des ouvrages projetés et d’autre part, sur la localisation des zones critiques (zones à faible portance, traversés de plaines submersibles et de dépressions), des zones d’emprunt et des carrières pour les matériaux de construction des pistes. Le consultant prendra toutes les dispositions pour s’assurer que les matériaux nécessaires à la construction sont disponibles en qualité et quantité en suffisantes à des distances de transport économiques. Les zones d’emprunt et les carrières seront localisées au GPS et par des polygones.

Le consultant effectuera également tous les essais géotechniques requis pour la conception et le dimensionnement des fondations des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques. Une note de calcul de la conception des structures et des fondations des ouvrages d’art et hydrauliques sera fournie par le consultant.

Les études géotechniques comprennent des investigations, des campagnes de sondages, des programmes d’essais.

Les investigations géotechniques commenceront par une première phase de collecte de données sur la base d’un relevé qui devra permettre :

- de reporter sur un schéma linéaire, d’échelle appropriée, les éléments caractéristiques de chaque tronçon homogène de piste, à savoir :

- PK et lieux traversés ;

- Largeur de chaussée ;

- Inventaire des ouvrages d’art ;

- de définir les grandes zones homogènes et les travaux routiers à prévoir ;

- de déterminer le programme d’essais et de sondages géotechniques à réaliser pour chaque zone homogène et ouvrages d’art.

La campagne de sondages de chaussée visant à définir les caractéristiques des différentes couches comportera la détermination des caractéristiques des couches de remblais et de la couche de roulement :

  - densité en place

  - teneur en eau

  - granulométrie

  - équivalent de sable

  - gonflement

  - limites d’Atterberg (indice de plasticité)

  - densités Proctor, indice portant immédiat et indice portant CBR

Si à la suite de l’identification et du classement (GTR) des matériaux de la chaussée existante et des sols de tracé, il s’avère qu’ils sont impropres pour une utilisation directe, le Consultant formulera des propositions de traitements appropriés appuyées par les tests et essais géotechniques requis.

Il procèdera aussi, au niveau chaque sous projet, à la recherche de matériaux de viabilité nécessaires à la construction des pistes et des ouvrages hydrauliques.

Au niveau de chaque sous projet, le Consultant fera une recherche des zones d’emprunts (identification et classement par GTR) ou de carrières pour les parties des ouvrages suivants :

  - terrassements et couche de roulement ;

  - choix des granulats pour les ouvrages hydrauliques.

Chaque zone d’emprunt ou carrière fera l’objet d’une évaluation en cubature basée sur un programme d’essais approuvé. Le Consultant tiendra compte dans ses recommandations de choix de matériaux à proposer, les solutions économiques pour les travaux d’extraction et de transport de ceux-ci.

Au niveau de chaque sous projet, le Consultant vérifiera que les quantités disponibles dans les zones sélectionnées sont suffisantes et respectent les spécifications techniques requises et imposées pour l’exécution des travaux.

En particulier le Consultant fournira :

  - Plan de situation et puissance des emprunts de matériaux pour la couche de roulement et les terrassements (quantités utiles en place, épaisseur de la découverte) ainsi que les coupes des sondages ;

  - Plan de situation et puissance des gisements de matériaux pour les divers ouvrages en béton ainsi que les résultats des essais ;

  - Plan de mouvement des terres et distances de transport ;

  - Résultats des essais de laboratoire (plans de coupe des sondages, identification et classement des sols, Proctor Normal/Modifié et CBR, caractéristiques mécaniques, etc.) ;

Les études géotechniques seront sanctionnées par un rapport séparé.

Le programme détaillé des campagnes géotechniques et le chronogramme y afférent sont à présenter par le Consultant.

    - Résultats attendus

- analyse de la pertinence du projet et identification des options possibles ;

- estimation et analyse des superficies et des localités desservies par chaque piste pour la justification de la pertinence des différentes options;

- étude hydrogéologique/hydrologique/hydraulique préliminaire ;

- étude topographique et géométrique préliminaire ;

- étude géotechnique sur le tracé et sur les disponibilités des matériaux de construction ;

- inspection et inventaire des ouvrages hydrauliques existants/à réaliser ;

- proposition préliminaire de nouvelles implantations d’ouvrages hydrauliques ainsi que des améliorations des ouvrages existants ;

- recensement des réseaux des concessionnaires à déplacer ;

- analyse des variantes proposées tenant compte des aspects techniques, économiques et financiers ;

- recommandation quant à la sélection de la variante préférée ;

- évaluation de la viabilité potentielle des résultats du projet.

NB : Les variantes doivent être analysées et présentées avec un niveau de détails permettant le choix d’une variante avec le moins de risque possible. Tous les détails concernant la variante retenue seront élaborés et recommandés pendant la phase APD.

Présence de réseaux de concessionnaires : Le consultant vérifiera et étudiera la présence de réseaux des concessionnaires du type adduction d’eau potable ou d’assainissement, d’électricité, de téléphone, de fibre optique et tous types de réseaux dans les emprises du tracé et des lieux de travaux. En cas de présence de réseau, le consultant étudiera en collaboration avec les concessionnaires de réseaux les solutions de dévoiement, de déplacement ou d’éventuel remplacement des réseaux concernés y compris l’estimation quantitative et l’évaluation financière des coûts y afférents. L’état des lieux et les devis quantitatifs et estimatifs des déplacements des réseaux devront être établi en coordination avec les concessionnaires qui devront valider ce travail. Le consultant vérifiera la présence de la fibre optique ou la prévision de travaux de son installation impactant le projet. Au cas échéant, il devra tenir compte des contraintes de l’existence ou des travaux de pose de la fibre optique.

    - Restituer les études d’APS

Le Consultant devra adresser ces documents d’APS et en faire deux présentations. La première restitution technique est effectuée au niveau de l’UCP-PRDC/VFS-MR, en présence des experts de l’UCP-PRDC/VFS-MR, d’un représentant de la SONADER, d’un représentant de la SNAAT, d’un représentant du Ministère de l’Agriculture, et d’un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports. Les résultats de cette phase seront restitués. Les observations et les améliorations demandées seront prise en compte par le Consultant.

La deuxièmes restitution aux bénéficiaires sera faite en présence de tous les parties prenantes y compris les maires.

Un procès-verbal de restitution est signé et l’option technique choisie est mentionnée.

  - PHASE APD et Dossier d’exécution

Après la notification de la variante retenue de chaque sous-projets par l’UCP-PRDC/VFS-MR et les parties prenantes et après le dépôt du rapport final des études d’APS, le Consultant  devra procéder aux études d’APD qui viseront à reprendre l’APS pour la variante retenue de chaque sous-projet en l’approfondissant sur tous les points important pour définir, quantifier et arrêter de façon précise pour chaque sous-projets.

Au titre de cette phase (APD), le consultant élaborera, pour la variante choisie par le Maître d’Ouvrage, un dossier d’avant-projet détaillé comportant :

- étude géotechnique détaillée de sous-projets et des disponibilités des matériaux de construction ;

- étude hydraulique / hydrologique détaillée ;

- étude topographique et géométrique détaillée ;

- étude détaillée des nouvelles implantations d’ouvrages hydrauliques ainsi que des améliorations de drainage ;

- l’évaluation et la présentation de propositions pour les dimensions des structures de chaussées à adopter suivant différentes sections homogènes ainsi que pour les types de drainage ;

- spécifications techniques, devis quantitatif, plans de construction préliminaires ;

- recommandation de la période appropriée pour la réalisation des travaux en tenant compte de période d’hivernage ;

- analyse détaillée de la viabilité potentielle de l’option choisie et de sa variante retenue ;

- recommandations sur les actions complémentaires nécessaires à la formulation et la viabilité du projet ;

- préparation d’un projet de Termes de Références pour la surveillance des travaux, incluant la composition de l’équipe de contrôle des travaux, qualification du personnel, tâches, devis estimatif, etc.

- Etablissement des notes de calculs.

PREPARATION DU  DAO

Le dossier d’appel d’offres sera élaboré suivant un modèle de la Banque Mondiale fourni par la commission des Marchés et validé avec l’appui des membres de la commission du département de l’Agriculture.

- CALENDRIER

  - Début de la prestation

La mission démarrera dix (10) jours après la notification de l’Ordre de service.

  - Calendrier d’exécution

| Activités | Durée | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisation des études d’APS / Rapport APS provisoires | 3 semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restitution des études APS/ Rapport APS définitifs | 2 semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les études d’APD / Rapports APD provisoires | 4 semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restitution des études APD/ Rapport APD définitifs | 1 semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration du DAO | 1 semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approbation DAO | 1 semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- LIVRABLES

  - Documents

| Livrable | Echéance | Format | Nombre de copies |
| --- | --- | --- | --- |
| Remise des rapports provisoires APS Remise de rapport d’étude géotechnique détaillée de sous projets et des disponibilités des matériaux de construction ; Remise de rapport d’étude hydraulique / hydrologique détaillée ; Remise de rapport d’étude topographique et géométrique détaillée. | 3 semaines | Papier et électronique (Clé USB) | 04 04 04 04 |
| Les procès-verbaux de restitution des études d’APS | 1 semaine | Papier et électronique (Clé USB) | 04 |
| Remise des rapports APS définitifs | 1 semaine | Papier et électronique (Clé USB) | 04 |
| Rapport APD provisoires Le PGES | 4 semaines | Papier et électronique (Clé USB) | 04 |
| Restitution des études APD Rapport APD définitifs | 1 semaine | Papier et électronique (Clé USB) | 04 |
| Dossiers d’Appel d’offres | 1 semaine | Papier et électronique (Clé USB) | 03 |
| Approbation DAO & Dossiers d’Appel d’offres définitif | 1 semaine | Papier et électronique (Clé USB) | 04 |

  - Données

Tous les fichiers qui ont servi de base pour la conception  de sous-projet

- PROFILS ET QUALIFICATIONS

  - Composition générale de l’équipe

  - Personnel clé

    - Expert 1:Chef de mission

      - Formation

- Ingénieur routier ayant un diplôme d’ingénieur en génie rural ou génie rural (Bac+4), ayant 15 ans d’expérience générale.

      - Expériences

- Ayant effectué au moins 10 missions d’études et de conception des travaux des infrastructures routières, de bonne capacité de rédaction en langue français en particulier, etc…) ;

- Ayant été Chef de mission pour 2 projets d’études ou de contrôle de travaux de réhabilitation routière similaires avec élaboration de DAO ;

- Connaissance des procédures des bailleurs internationaux notamment la Banque Mondiale (BM) …

- compétences avérées en gestion d’équipe et intégration de disciplines variées sur des projets alliant des volets techniques et sociaux, ainsi qu’en matière de communication et de rapportage.

      - Principales responsabilités

- Superviser les taches des différents experts.

- Coordonner la mission et les échanges avec l’UCP-PRDC/VFS-MR.

- Procéder au diagnostic de fonctionnalité des ouvrages et la viabilité de pistes.

- Vérifier les notes de calculs.

- Valider les rapports thématiques et rédiger le rapport de synthèse.

      - Durée prévue

La durée globale à prévoir pour le Chef de mission est de trois (03) hommes- mois.

    - Expert 2: Expert  Socio économiste

      - Formation

Formation universitaire de BAC+4 en sciences politiques, sciences sociales ou équivalent ayant 10 ans d’expérience générale au moins.

      - Expériences

- Ayant effectué au moins 10 missions d’études Socio-économiques dans des projets d’infrastructures, hydrauliques, énergie, etc….

- Ayant une expérience spécifique en études similaires (au moins 3 études détaillées dans une mission similaire ;

- Excellente maîtrise des outils de collecte, d’enquête et d’analyse de données statistiques et qualitatives.

- Excellente maîtrise des techniques d’entretien utilisées en milieu rural et capacités de modération.

- Ayant une bonne connaissance des aspects fonciers et de l’ingénierie sociale.

- Bonne capacité d’analyse, de synthèse, de proposition, d’innovation et de rédaction de documents.

- Connaissance des procédures des bailleurs internationaux notamment la Banque Mondiale (BM) …

      - Principales responsabilités

Elaborer les résultats escomptés des études socioéconomiques.

      - Durée prévue

La durée globale à prévoir pour l’Expert  Socio économiste est de un (01) hommes- mois.

    - Expert 3: ingénieur géotechnicien

      - Formation

Titulaire d’un diplôme BAC + 5 au minimum ou Ingéniorat avec 10 ans d’expériences générale au minimum dans études géotechniques.

      - Expériences

- Ayant effectué au moins 04 missions d’études dont 3 au moins études APS/APD pour des projets routiers de complexité et d’envergure similaires.

      - Principales responsabilités

Elaborer les résultats escomptés des études géotechniques.

      - Durée prévue

La durée globale à prévoir pour l’Expert  Environnementaliste est de deux (02) hommes- mois.

    - Expert 5 : Ingénieur en hydraulique

      - Formation

- Ingénieur en Hydraulique, titulaire d’un diplôme BAC + 5  ayant 10 ans d’expérience générale au minimum.

      - Expériences

- Ayant effectué au moins 3 missions d’études hydraulique/Hydrologique  projets d’études routières de bonne capacité de rédaction en langue français en particulier, etc…);

      - Principales responsabilités

Elaborer les résultats escomptés des études hydraulique et hydrologique.

      - Durée prévue

La durée globale à prévoir pour l’Ingénieur en hydraulique  est de deux (02) hommes- mois.

    - Expert 6 : Ingénieur topographe

      - Formation

Ingénieur topographe titulaire d’un diplôme BAC +4, il doit avoir un diplôme (Bac +4 au moins) en topographie et attester d’une expérience générale en topographie d’au moins dix (10) ans.

      - Expérience

- Ayant effectué au moins 4 missions d’études et de conception des travaux des infrastructures routières, hydraulique rurale ou hydro-agricole, en tant que Chef de mission, de bonne capacité de rédaction en langue français en particulier ;

- Ayant une compétence avérée en conduite de travaux topographiques de contrôle de travaux de terrassement et de Génie Civil.

      - Principales responsabilités

Elaborer les résultats escomptés des études topographiques.

      - Durée prévue

La durée globale à prévoir pour l’Ingénieur topographe est de deux (02) hommes- mois.

  - Personnels non clé

Le consultant devra disposer au besoin d’un personnel d’appui siège pour accompagner au besoin les experts clé.

- un technicien supérieur en  GC ou GR spécialiste en dessin ayant au moins cinq ans d’expérience (bonne expérience dans les travaux d’infrastructures hydro-agricoles & routières).

- un techniciens topographes  ayant au moins cinq ans d’expérience.

- un techniciens topographes  ayant au moins cinq ans d’expérience.

- Un technicien supérieur en géotechnique (terrain), titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en géotechnique ou équivalent de niveau Bac+2, d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la géotechnique et tout autre personnel requis pour assurer la qualité des études.

  - Mode de sélection et type de contrat

Le consultant sera sélectionné sur la base de la Qualification de Consultants (QC) selon le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs Sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (Quatrième Edition, Novembre 2020) et le contrat sera un contrat forfaitaire.

  - Quantification de la prestation

Le volume de travail du consultant est estimé de façon détaillée dans les sections relatives aux phases APS/APD/DAO et la durée maximale des études ne dépassera pas trois (03) mois.

- COÛTS ET DEVISES

  - Remarques générales

Toutes les dépenses nécessaires (personnel, équipements, véhicules, matériels, fournitures, consommables, services extérieurs, moyens de communication, personnel d’appui, etc.)  à la réalisation de la prestation sont à la charge exclusive du Consultant.

  - Devises

La devise du contrat est l’Ouguiya (MRU)

- CONDITIONS DE REALISATION

  - Langues de travail

La Langue de la prestation (pour les échanges avec l’UCP-PRDC/VFS-MR et les livrables) est le français

Il est important de noter que tous les documents et les procès-verbaux seront en français et feront l’objet de traduction en arable si l’une des parties prenantes le souhaite.

  - Exigences méthodologiques

Au niveau du site, la mission se déroulera avec une démarche participative impliquant les acteurs  concernés. Il s’agit des

- Les acteurs : sont les bénéficiaires, autorités administratives et foncières ;

- Les autorités communales ;

- Les services techniques déconcentrés de l’Etat en particulier la SONADER, la SNAAT, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Equipement et des Transports.

En outre le consultant  doit obéir aux principes suivants  tout au long des études sur le terrain:

- Une exploitation judicieuse des informations préalables à travers les analyses documentaires ;

- Prouver le nombre de personnes mobilisées à chaque réunion à travers les listes de présence avec les références des participants ;

- Prouver le temps de présence de son personnel sur le terrain à travers les ordres de mission dument signés par les autorités compétentes et les maires ;

- S’assurer que les activités de revitalisation et d’améliorations requiert l’accord de toutes les parties prenantes et des bénéficiaires ;

- D’une façon générale, dérouler l’étude en vérifiant la prise en compte des différentes conditions d’éligibilité de sous-projet.

Enfin les documents produits (rapports, plans dessinés) devront être claire et aucune confusion ne sera tolérée dans les livrables.

  - Caractéristiques des lieux de réalisation de la mission

- Au niveau de  Nouakchott

Le siège du projet PRDC/VFS-MR est à Nouakchott, le consultant aura à préparer les modalités administratives et préparatoire de sa mission avec l’Unité de Coordination. Il aura l’ensemble des documents préparatoires auprès de l’UCP.

- Au niveau de ZIPs

Le PRDC/VFS-MR sera présenté par ses antennes.

Annexes

Annexe 1 : piste rurale pour faciliter la connectivité avec les villages du Sénégal à la frontière avec Wompou

Table n° 1 : données caractéristiques de la piste rurale entre Wompou  et Néma  pour faciliter la connectivité avec les villages du Sénégal à la frontière avec Wompou

| Wilaya | Commune | Village départ | Village fin | Coordonnées GPS |  |  |  | Longueur (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guidimagha | Wompou | Wompou | Néma | départ |  | fin |  | 9 000 |
|  |  |  |  | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude |  |
|  |  |  |  | 15.128018° | -12.718800° | 15.094229° | -12.694687° |  |

La table n° 2 récapitule les coordonnées GPS de points caractéristiques du trajet de la piste rurale entre Wompou  et Néma.

Table n° 2 : coordonnées GPS de points caractéristiques du trajet

| ID | Coordonnées GPS |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Latitude | Longitude |  |
| 1 | 15.128018° | -12.718800° | Départ Wompou |
| 2 | 15.120807° | -12.699644° | Zone dépression |
| 3 | 15.121765° | -12.674976° | Zone dépression |
| 4 | 15.111786° | -12.682368° | Oued (cour d’eau) |
| 5 | 15.096443° | -12.693213° | Zone dépression |
| 6 | 15.094229° | -12.694687° | Fin Néma |

Carte n° 1 : Trajet de la piste rurale entre Wompou  et Néma

Annexe 1 : piste  rurale entre  Wompou et N'Kheila

Table n° 1 : données caractéristiques de la piste rurale entre Wompou  et N'Kheila

| Wilaya | Commune | Village départ | Village fin | Coordonnées GPS |  |  |  | Longueur (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guidimagha | Wompou | Wompou | N'Kheila | départ |  | fin |  | 31 500 |
|  |  |  |  | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude |  |
|  |  |  |  | 15.135939° | -12.720114° | 15.264920° | -12.508783° |  |

La table n° 2 récapitule les coordonnées GPS de points caractéristiques du trajet de la piste rurale entre Wompou  et N'Kheila.

Table n° 2 : coordonnées GPS de points caractéristiques du trajet

| ID | Coordonnées GPS |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Latitude | Longitude |  |
| 1 | 15.128018° | -12.718800° | Départ Wompou |
| 2 | 15.150582° | -12.682640° | Réseau hydrographique |
| 3 | 15.158166° | -12.671498° | Oued (cour d’eau) |
| 4 | 15.170886° | -12.658774° | Village Dareybe |
| 5 | 15.196672° | -12.652974° | Zone dépression |
| 6 | 15.210543° | -12.650632° | Village Kadel |
| 7 | 15.209176° | -12.639336° | Oued (cour d’eau) |
| 8 | 15.210796° | -12.633431° | Oued (cour d’eau) |
| 9 | 15.213982° | -12.629463° | Oued (cour d’eau) |
| 10 | 15.219047° | -12.604077° | Village Yirlabé |
| 11 | 15.230915° | -12.575904° | Village Brayke |
| 12 | 15.253335° | -12.539603° | Oued (cour d’eau) |
| 13 | 15.257089° | -12.537354° | Oued (cour d’eau) |
| 14 | 15.261031° | -12.536882° | Oued (cour d’eau) |
| 15 | 15.264637° | -12.534457° | Oued (cour d’eau) |
| 16 | 15.094229° | -12.694687° | Fin N'Kheila |

Carte n° 1 : Trajet de la piste rurale entre Wompou  et N'Kheila