PERJANJIAN KERJA SAMA

( SUB KONTRAKTOR )

Nomor : 001 / SURAT KONTRAK KERJA / X / 2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Empat bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 		: RANUNG UN RAMMA

Jabatan          	: Pemilik Mess

Alamat 		: Jl. Keemasan Abadi Raya, Menuju Surgawi

Bertindak untuk dan atas nama Pemilik Ruko  Yang selanjutnya disebut sebagai pihak 1 ( Pihak Pertama ).

Nama		: SOVEREIGN

Jabatan		: Sub Kontraktor

Alamat		: Jl. Ranah 4 Matrial No. 3 B

Bertindak untuk dan atas nama Sub Kontraktor  Yang selanjutnya disebut sebagai pihak 2 ( Pihak Kedua ).

Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ( Sub Kontraktor ) dengan menggunakan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

LINGKUP KERJASAMA

Pasal  1

Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelimpahan proyek milik pihak 1 kepada pihak ke 2 ( Sub Kontraktor ) dalam menjalankan sebuah proyek pembangunan / pekerjaan sbb :

Nama Paket	: Pembangunan Lanjutan Bagunan Mess Pesiar

Lokasi		: Jakarta Ancol

No. Kontrak	: 001 / SURAT KONTRAK KERJA / XI / 2023

Tgl Kontrak	: 30 November 2023

Nilai Kontrak	: Rp 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah )

PENDANAAN

Pasal  2

Kedua belah pihak akan bertanggung Jawab dari segi pendanaan yang diatur dengan beberapa ketentuan dibawah ini :

- Semua pengeluaran dana untuk keperluan pembangunan dilakukan melalui pengajuan dari pihak 2 ( Kedua ) dan harus disetujui oleh pihak 1 ( Pertama ) yang akan dituangkan dalam anggaran biaya dengan waktu yang akan  ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- Seluruh bentuk pekerjaan dapat diajukan oleh pihak kedua ( Kedua )  dengan melalui persetujuan secara mutlak  dari pihak 1 ( Pertama ) dapat menentukan seluruh sub pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- Jumlah nominal yang disepakati dalam pendanaan proyek dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah )

KOMPENSASI

Pasal  3

3.1. Pihak 2 ( Kedua ) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 1 ( Pertama ) berupa :

- Pembayaran untuk seluruh pekerjaan dari persiapan sampai dengan penyelesaian proyek pembangunan serta pengawasannya, yang akan dibayarkan sesuai termin sebagai berikut :

- Termyn I	: 30% setelah pekerjaan selesai 30%

- Termyn II	: 25% setelah pekerjaan selesai 55%

- Termyn III	: 25% setelah pekerjaan selesai 80%

- Termyn II	: 20% setelah serah terima pekerjaan/proyek

3.2. Pihak 1 ( Pertama ) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 2 ( Kedua ) berupa :

- Pengerjaan pembangunan serta pengawasan pembangunan sesuai dengan spesifikasi bahan yang digunakan ( sesuai dengan anggaran) serta mengacu kepada target waktu yang telah disepakati bersama.

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal  4

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan proyek, sebagai berikut :

- Pihak 1 ( Pertama ) yang berhak menentukan item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 ( Kedua ), adapun item pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 ( Kedua ) terdapat pada lampiran :

- Pihak 2 ( Kedua ) harus membuat perencanaan dan pemilihan bahan untuk diaplikasikan dalam bentuk bangunan / pekerjaan lain melalui pengawasan serta persetujuan pihak 1 ( Pertama )

- Pihak 2 (  Kedua ) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan.

- Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan

- Mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan / pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 ( Pertama ).

JANGKA WAKTU

Pasal  5

Kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada : 20 Oktober 2024 dan diselesaikan pada : 30 Desember 2024.

PENGALIHAN PEKERJAAN

Pasal  6

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan pihak 1 ( Pertama )

KETENTUAN PERJANJIAN

Pasal  7

7.1. Pelanggaran perjanjian ( target waktu ) pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati akan berakibat pengurangan jumlah nominal dari total nilai  yang didapat oleh pihak 2 ( Kedua ) sebesar 5% perbulan dari target yang telah ditentukan oleh pihak 1 ( Pertama ).

7.2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan/ atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing – masing pihak , maka ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing – masing pihak.

TAMBAHAN PERJANJIAN

Pasal  8

Apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai Adendum ( perjanjian tambahan ) setelah disepakati oleh masing – masing pihak terkait.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal  9

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing – masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

FORCE MAJURE

Pasal  10

Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor atau semua kejadian yang disebabkan  oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya / tertundanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk  meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat.

PENUTUP

Pasal  11

Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak rangkap 2 ( Dua ) dan dibubuhi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada  tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pemilik Bangunan

RANUNG UN RAMMA

PIHAK KEDUA

( Sub Kontraktor )

SOVEREIGN