CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Relanzamiento de la web · T1 2027

| Fase | Semanas | Inicio | Fin | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación y entrevistas | 2 | 4 ene | 15 ene | Maya | Hecho |
| Mapa web y esquemas | 2 | 18 ene | 29 ene | Leo | En curso |
| Diseño visual | 3 | 1 feb | 19 feb | Inés | Sin empezar |
| Desarrollo y contenidos | 4 | 22 feb | 19 mar | Leo | Sin empezar |
| Pruebas y lanzamiento | 1 | 22 mar | 26 mar | Maya | Sin empezar |

## 01   Hitos

- 29 ene · Esquemas aprobados

- 19 feb · Visto bueno del diseño

- 26 mar · Día del lanzamiento