CRONOGRAMA DEL PROYECTO[image: ]
Relanzamiento de la web · T1 2027
	
	




	Fase
	Semanas
	Inicio
	Fin
	Responsable
	Estado

	Investigación y entrevistas
	2
	4 ene
	15 ene
	Maya
	Hecho

	Mapa web y esquemas
	2
	18 ene
	29 ene
	Leo
	En curso

	Diseño visual
	3
	1 feb
	19 feb
	Inés
	Sin empezar

	Desarrollo y contenidos
	4
	22 feb
	19 mar
	Leo
	Sin empezar

	Pruebas y lanzamiento
	1
	22 mar
	26 mar
	Maya
	Sin empezar




[bookmark: _sylteb7y9yt]01   Hitos
· 29 ene · Esquemas aprobados
· 19 feb · Visto bueno del diseño
· 26 mar · Día del lanzamiento

Plantilla de ejemplo de docsmade.com. Todos los nombres, direcciones, cifras y fechas son ficticios. Esta plantilla no es asesoramiento legal, fiscal ni profesional: comprueba los requisitos que se aplican en tu caso.[image: ]
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