|  | ACTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Reunión |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio | 30-09-2025 | ##### Hora inicio |  | 09:00 | ##### Lugar | Sala N° 4 CEDUC |
| Fecha fin | 30-09-2025 | ##### Hora fin |  | 13:00 |  |  |
| ##### NOMINA DE ASISTENTES |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Calidad (Titular o reemplazante) |  |  | Depto. o División / Institución |  |  |  |
| Angela Rocha |  |  | Jefa Logística |  |  |  |
| Abelardo López |  |  | Jefe Control de Gestión |  |  |  |
| Luis Troncoso |  |  | Control de Gestión |  |  |  |
| Carlos Abarzúa |  |  | RRFF |  |  |  |
| Zulema |  |  | Secretaria RRFF |  |  |  |
| Felipe Parra |  |  | Gestión Farmacéutica |  |  |  |
| Verónica Carrasco |  |  | Gestión de Insumos Clínicos |  |  |  |
| Fabiola Escobar |  |  | Gestión de Insumos Clínicos |  |  |  |
| Yamil Barnert |  |  | Coordinador General SISA |  |  |  |
| José Ignacio Concha |  |  | Asesor Técnico de Procesos |  |  |  |
| Miguel Sáez |  |  | Asesor Técnico Informático |  |  |  |

| Objetivo Reunión Revisar aspectos operativos del sistema de abastecimiento SISSA, con foco en la configuración de bodegas, centros de costo, permisos de usuarios y categorización de insumos, a fin de avanzar en la implementación y asegurar la consistencia de la información. Desarrollo de la reunión Perfiles de usuario y permisos: Se explicó que los perfiles permitirán definir acciones según bodega (traspasos, salidas, ajustes de valor). Se revisó el tratamiento de la depreciación de activos y su registro en el sistema. Centros de costo y bodegas: Se discutió la asociación de centros de costo a bodegas, advirtiendo la necesidad de uniformar criterios (ejemplo: pabellón como un único centro en vez de múltiples). Se destacó la importancia de validar lo ya enviado por los establecimientos. Caja Chica: Se debatió si corresponde integrarla al sistema. Se plantearon dudas sobre su pertinencia, dado que en algunos hospitales la administra Finanzas u otras unidades. La mayoría coincidió en que no debería ser gestionada por Abastecimiento y se evaluó retirarla de la plataforma. Bienestar de funcionarios: Se revisó la dificultad de programar gastos de bienestar (ej.: celebraciones, regalos, paseos), los cuales suelen definirse sobre la marcha. Se sugirió precisar si deben o no incorporarse como centro de costo en el sistema. Clasificación de insumos y dispositivos: Se debatió cómo registrar el instrumental quirúrgico (si como insumo médico o en categorías específicas). Se planteó separar instrumental en cajas traumatológicas para evitar sobrecarga en la categoría de insumos. Definiciones y nomenclatura: Se sugirió incorporar familias o glosarios en el sistema para facilitar la búsqueda y comprensión de categorías (ej.: dispositivos médicos). Códigos y especificidad: Se analizó la conveniencia de usar códigos genéricos vs. específicos (ej.: medidas de cortinas o instrumentos). Algunos equipos prefieren especificidad para efectos de costeo, otros mayor simplicidad para el registro. Se acordó comenzar con definiciones generales y ajustar en el camino si es necesario. Reportes y costeo: Se confirmó que el sistema permite reportar consumos por establecimiento o centro de costo, diferenciando precios por lote. Esto facilitará el costeo detallado. Avances y apoyo requerido: Se solicitó apoyo telemático en la configuración de bodegas y validación de perfiles de usuario. Quedó pendiente autorización formal para iniciar la carga del arsenal en el sistema. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.º | Acuerdo / Compromiso | Responsable |  |
| 1 | Validar centros de costo y bodegas enviadas por establecimientos, consolidando la información. | Equipo Central SSA + Farmacia establecimientos |  |
| 2 | Definir lineamientos sobre uso de Caja Chica en el sistema (incluir/excluir). | Equipo Central SSA + Finanzas |  |
| 3 | Determinar tratamiento de gastos de bienestar en la plataforma. | Equipo Central + RRHH |  |
| 4 | Establecer criterio común para clasificación de instrumental quirúrgico (insumo medio vs. categoría específica). | Equipo Central + Gestión Clínica |  |
| 5 | Revisar nomenclatura y creación de familias/glosarios para dispositivos e insumos. | Equipo Central + Logística |  |
| 6 | Partir con códigos genéricos, ajustando a específicos según necesidad de costeo. | Equipo Central + Establecimientos |  |
| 7 | Iniciar apoyo remoto en configuración de bodegas y validación de perfiles. | Equipo TIC SSASUR |  |
| 8 | Solicitar autorización para carga inicial del arsenal en el sistema. | Dirección SSA |  |

Acta elaborada por: Ignacio Concha / Miguel Sáez