# ACTA REUNIÓN

## FECHA, HORA Y LUGAR

Miércoles, 21 de julio 2025. Hora inicio 14:30 hrs. Hora término 16:30 hrs. Oficina Depto. Recursos Físicos, 2do piso. Servicio de Salud Arauco.

## IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Reunión de equipo de Transición de Sistemas de Abastecimiento SSASUR.

## OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Determinar el equipo de proyecto por cada departamento. - Revisar y validar carta Gantt con plazos planteados. - Organizar el equipo y trabajos a realizar en visita a SSASUR.

## ACUERDOS

- Participación institucional: Se acuerda que tanto el jefe como su subrogante participen activamente en las reuniones del proyecto, asegurando el traspaso formal de la información para garantizar continuidad en la toma de decisiones.

- Equipo de Proyecto: Se actualiza la definición del equipo con claridad en los roles y funciones, los que deberán formalizarse mediante resolución:

  - Coordinador Técnico General: Miguel Sáez Leiva (asistencia técnica desde perspectiva informática).

  - Coordinador Administrativo: José Concha Hernández.

  - Referente Logística: Ángela Rocha Tirapegui (titular) y Rode Torres Mieres (subrogante).

  - Especialista en Insumos Clínicos: EU Andrea Aravena (Hospital de Curanilahue).

  - Coordinador de Integración Clínica: por definir, considerando rol transversal y no limitado a referentes clínicos-asistenciales.

  - Integración Financiera (Finanzas): Jimena Fuentes (titular) y Silvana Pino (subrogante).

  - Especialista en Inventario (Farmacia): por definir.

  - Infraestructura (Recursos Físicos): por definir.

- Planificación de visitas:

  - Visita a SSASUR confirmada para viernes 25/07/2025. Participan: Miguel Sáez, José Concha y Angela Rocha con dos funcionarios del área de abastecimiento.

  - Próxima visita incluirá al equipo de Gestión Farmacéutica.

- Cronograma: Se considera excesivamente ambicioso e inviable en su versión actual

  - Se requiere:

    - Ajuste realista de plazos con participación de los equipos hospitalarios.

    - Planificación escalonada.

    - Inclusión de módulos actualmente operativos.

    - Elaboración paralela de carta Gantt clínica.

- Plan de contingencia: Se establece la necesidad de definir desde el inicio un Plan B ante eventuales retrasos o brechas en la implementación. Este debe incluir mecanismos de continuidad operativa y definir responsables de activación.

- Participación directiva: Se propone incorporar a directivos y jefaturas dentro del comité del proyecto, no solo a los equipos operativos. Su rol será clave para la toma de decisiones estratégicas y la articulación interdepartamental.

- Formalización del proyecto: Se requiere una comunicación oficial e institucional que establezca alcance, objetivos, equipo responsable y lineamientos de ejecución para toda la red.

- Convenio de colaboración con SSASUR:

  - Se revisará el convenio para detallar márgenes de licencias y capacidades reales de la red.

  - Vigencia del convenio: 3 años.

  - Incorporar definición de referentes de controversia por ambas partes.

- Ambientes de prueba y evolución clínica: Se solicita habilitación de ambientes de prueba completos que permitan evaluar la funcionalidad integral del sistema con participación de clínicos, administrativos y directivos.

- Articulación APS Municipal: Se enfatiza que la red APS no debe quedar excluida del proceso, debiendo definirse desde el inicio su participación e integración, considerando su peso en la continuidad asistencial y los registros clínicos electrónicos.

- Flujo de decisiones: Se solicita especificar el flujo formal de toma de decisiones consensuadas, incluyendo cómo se ejecutará en conjunto con hospitales y la red.

## OBSERVACIONES FINALES

## Se hace hincapié en no retroceder en los avances logrados con módulos actuales operativos en hospitales. Se deben considerar soluciones transitorias que aseguren funcionalidad en 2025.

## Se solicita una planificación clara de reuniones del equipo, con fechas y responsables definidos

## PARTICIPANTES

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Sr. Yamil Barnert Riadi | Jefe Depto. de Control de Gestión. |
| Sr. Luis Rolack Torres | Jefe Depto de Gestión Farmacéutica. |
| Sra. Grace Duran Melgarejo | Jefa Depto Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC. |
| Sra. Angela Rocha Tirapegui | Jefa Depto Logística. |
| Sr. Edna González Bahamondez | Jefa Depto Información y Articulación de la Red. |
| Sr. José Concha Hernández | Profesional del Depto de Control de Gestión. |
| Sr. Miguel Sáez Leiva. | Profesional del Depto Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC. |
| Sr. Felipe Parra Matamala | Profesional del Depto de Gestión Farmacéutica. |