## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto [Nombre del Proyecto]
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa]
Organización: [Empresa / Organización]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]

## Slide 2
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 3
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 4
Estado de compromisos del período anterior
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
En cada reunión de avance, se identifican pendientes o compromisos que el equipo o interesados deben atender, estos compromisos se listan para su seguimiento. | Nombre, Cargo y departamento del responsable a quien está asignado el compromiso | [dd/mm/aaaa] | Posibles Estados: Pendiente o Cerrado En caso de estar pendiente se pueden describir las razones

## Slide 5
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 6
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado:
Valor Ganado:
Costo real invertido:
Variación de cronograma:
Índice de desempeño de cronograma:
Variación de costo:
Índice de desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:
Presupuesto hasta la conclusión:
Estimación a la conclusión:
Estimación hasta la conclusión:
Índice de desempeño de trabajo por completar:
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 7
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 8
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Actividad o grupo de actividades con desviación. | Si es de tiempo, costo, alcance o calidad. Se incluye la métrica, según la variable | Nombre, cargo y departamento responsable. | Describe las causas de la desviación. | Acciones correctivas para corregir la desviación y llevar el proyecto a su plan original. | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 9
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 10
Logros del período
Actividad / Logro / Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5

## Slide 11
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 12
Causas de desviación y acciones correctivas
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Corresponde con problemas que presenta el proyecto, que ya se han materializado. (Es un Riesgo identificado que ya ocurrió, o un Riesgo no identificado que ya ocurrió) | Actividad o Grupos de actividades del proyecto que presentan desviación. Se describe en que forma fueron afectadas (Costo, Tiempo, Calidad, Alcance, Otra) | Describe las causas raíz del incidente o problema. | Acciones correctivas que se están tomando para reparar el defecto o corregir el incidente | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 13
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 14
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Describe el Riesgo, incluyendo sus causas raíces | Variable de proyecto que podría afectarse (Tiempo, Costo, Alcance, Calidad) Incluye medida de ese impacto según se establezca para cada variable. | Acciones correctivas que se están tomando para reparar el defecto o corregir el incidente | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 15
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 16
Estado actual de las solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
Número de solicitud de cambio según formato preestablecido. | Fecha de solicitud | Descripción del cambio que se está solicitando. Los Cambios pueden ser de Alcance, Cronograma, Costo, Calidad u otras variables de proyecto. | Los cambios en una variable, por ejemplo alcance, pueden afectar otras variables como por ejemplo cronograma o costo. | Pueden ser aprobados por el Comité de Dirección si son de alto impacto, o por algún delegado en el equipo sino son de alto impacto. | Posibles estados: Solicitado En Revisión Aprobado Cerrado

## Slide 17
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 18
Logros planificados para el próximo período
Actividad / Logro / Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5

## Slide 19
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período

## Slide 20
Estado de compromisos del período anterior
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
En cada reunión de avance, se identifican pendientes o compromisos que el equipo o interesados deben atender, estos compromisos se listan para su seguimiento. | Nombre, Cargo y departamento del responsable a quien está asignado el compromiso | [dd/mm/aaaa] | Posibles Estados: Pendiente o Cerrado En caso de estar pendiente se pueden describir las razones

## Slide 21: Reporte de Avance de Proyecto [Nombre del Proyecto]
Período: [dd/mm/aaaa] al [dd/mm/aaaa]
Organización: [Empresa / Organización]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]